Утверждены решением Правления ТСН «Ботаника»

Протокол №1 от 30 августа 2023 г.

ПРАВИЛА

организации строительных работ на территории ТСН «Ботаника»

Для организации выполнения строительных работ на земельном участке, входящем в состав ТСН «Ботаника», собственник земельного участка или его законный представитель обязан:

- Уведомить управляющего ЖК «Ботаника» о начале проведения строительных работ и назначить ответственное лицо за соблюдение Правил организации строительных работ (Приложение 1).

- В течение 10 календарных дней с момента начала строительства обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- Вынести в натуру границы своего земельного участка с составлением Акта выноса и закрепления границ земельного участка на местности (ООО «СтройГеодезия»);

- обустроить на земельном участке место (бункер) для складирования строительного мусора;

- организовать зону выгрузки строительных материалов с учетом требований пожарной безопасности, зону промывки насосов и миксеров (бетоновозов);

- установить на земельном участке временный туалет для строительной бригады;

- подписать Акт «О готовности земельного участка к проведению строительных работ» у Управляющего ЖК «Ботаника» (Приложение 2).

- В течение 30 календарных дней с момента начала строительства получить технические условия и подписать договор на присоединение земельного участка к централизованной сети водоснабжения ТСН «Ботаника».

- В течение 30 календарных дней с момента начала строительства получить технические условия и подписать договор на подключение электроэнергии с ООО «Заринская Сетевая Компания».

- В течение 30 календарных дней с момента начала строительства смонтировать на земельном участке временный распределительный электрический щит для обеспечения строительства электроэнергией.

- В процессе строительства обеспечить исполнение Раздела 3 «Правил проживания в ЖК «Ботаника».

- В случае невыполнения Владельцем/Застройщиком земельного участка Пунктов 2 и 6 настоящих Правил, въезд на территорию ЖК «Ботаника» будет разрешен только личному транспорту Владельца участка, вплоть до устранения выявленных недостатков.

Управляющий ЖК «Ботаника»: Третьяков Роман Федорович,

Телефон: +7 963 509 99 96,

Первомайский район, с. Фирсово, ул. Репина, 34г (КПП ЖК «Палитра» на въезде с дороги на п. Лесной).

Приёмные часы:
Понедельник с 17:00 до 19:00

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале строительных работ по адресу: ЖК «Ботаника»

Адрес: 					ул._________________________________  № ________

Ответственный за строительство: 	_______________________________________________

_______________________________________________

Телефон:				_______________________________________________

Дата начала строительства:		_______________________________________________

Заявитель: 				_______________________________________________

Телефон:				_______________________________________________

Управляющий ЖК «Палитра»		_______________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АКТ

о готовности земельного участка к проведению строительных работ

Подготовительные работы на участке в ЖК «Ботаника», по адресу:

ул. ____________________________________________, № ________, выполнены в полном объеме.

Дата:___________________________

Управляющий ЖК «Ботаника» 		_________________________ (Р. Ф. Третьяков)

Заявитель:					________________________________________